ChatBabyTime NLP Parser

7-Day Performance Upgrade Roadmap

v9 → v15  |  97.7% → 99.5%+ Target

2026.03.31 – 2026.04.06

아기톡톡 (ChatBabyTime) — Korean NLP Baby Care Recorder

| Current 97.7% 10,000 cases | Target 99.5%+ 50,000+ cases | Parser v9 → v15 2,588 → ~3,200 lines |
| --- | --- | --- |

# 1. 현황 분석 (As-Is)

## 1.1 시스템 구조

현재 NLP 파서는 단일 파일(nlp_parser.dart, 2,588줄)에 모든 로직이 집중된 모놀리식 구조입니다. 별도로 NlpPipeline(6개 노드, 1,894줄)이 존재하지만 파서와 완전히 통합되지 않은 상태입니다.

| 구성요소 | 규모 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| nlp_parser.dart | 2,588줄 | 핵심 파서: 정규화, 의도필터, 스코어링, 복합문 보정 |
| NlpPipeline (6노드) | 1,894줄 | 입력정규화, 문장분석, 분류, 의도추출, 정규화, 검증 |
| 테스트 파일 (6개) | 3,575줄 | 단위/통합/베타/대량 테스트 |
| 베타 생성기 (3개) | 694줄 | 100 페르소나 + 문장 템플릿 + 조합 엔진 |

## 1.2 테스트 이력 및 현재 성능

| 버전 | 케이스 | 정확도 | 실패 | 주요 수정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v7 → v8 | 125 | 91.2% | 11건 | 부정문, 의도, 복합문 |
| v8 | 125 | 99.2% | 1건 | 복합문 감산 강화 |
| v8 final | 268 | 100% | 0건 | 10명 페르소나 확장 |
| v9 (mass) | 10,000 | 97.7% | 233건 | 100명 페르소나 대량 테스트 |

## 1.3 v9 실패 패턴 분석 (233건)

대량 테스트에서 발견된 233건의 실패를 7가지 패턴으로 분류했으며, v9 파치로 주요 패턴을 해결했습니다. 하지만 이는 근본적인 구조 개선 없이 규칙 패치만 적용한 것입니다.

| 혼동 패턴 | 건수 | 근본 원인 |
| --- | --- | --- |
| 이유식 → other (오타미처리) | 50 | "이윳식" 오타가 _normalizeText에 미등록 |
| other → feeding (고민표현) | 42 | "모유 잘 나오는지 모르겠어" — 모유 키워드가 수유로 잡힘 |
| feeding → other (숫자만) | 41 | "120 먹었어" — ^앵커로 시간접두사 뒤 미매칭 |
| milestone → babyfood | 37 | "두부 지탱" — 두부(頭部)가 음식 키워드와 충돌 |
| milestone → other | 33 | "사회적 미소" — 성장 키워드 미등록 |
| snack → babyfood | 22 | "오이 스틱" — 오이가 이유식 재료로 분류 |
| 기저귀 → other (오타+존댓말) | 6 | "기갈요", "기져귀" — 변형 미처리 |

# 2. 7일 로드맵 (Day-by-Day Plan)

핵심 원칙: 매일 「문장 추가 → 테스트 → 실패 분석 → 파서 수정 → 회귀 테스트」 순환을 반복합니다. 각 단계의 성과물은 로그 파일로 자동 축적됩니다.

## Day 1 (3/31 월) — v9 검증 + 오타 내성 강화

목표: v9 패치 검증 + 오타 처리 시스템 체계화 → v10

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | v9 패치 로컬 테스트 실행 (v2 268케이스 + v3 10,000케이스) 회귀 검증: 기존 100% 테스트가 깨지지 않는지 확인 | v9 테스트 로그 |
| 오후 | 오타 사전 체계화: _normalizeText에 유아 도메인 오타 30개+ 추가 예: 분루→분유, 목욕→목욕, 잘었→잤어, 재웠→재웠 등 | v10 파서 코드 |
| 저녁 | 새 오타 패턴 포함 테스트 재실행 + 로그 분석 | 성능 보고서 로그 |

핵심 타곟: 오타 관련 50건 해결, 회귀 0건, 97.7% → 98.5%+

## Day 2 (4/1 화) — 의도/문맥 필터 고도화

목표: 고민/질문/감정표현 오분류 해결 → v11

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 의도 필터 확장: 고민/걸정/불안 표현 패턴 20개+ 추가 "모유 잘 나오는지", "이거 정상인가", "어떻게 해야 하지" 등 문맥 기반 수정: 키워드 있어도 문맥상 비기록인 경우 other로 | _intentPatterns 확장 |
| 오후 | sentence_templates.dart에 비기록 문장 50개+ 추가 고민형, 질문형, 감정표현, 상태묘사 등 테스트 케이스 보강 | 테스트 템플릿 업데이트 |
| 저녕 | 대량 테스트 재실행 + other 카테고리 정확도 집중 분석 | 혼동 패턴 로그 |

핵심 타곟: other→feeding 42건 해결, other 카테고리 98%→100%

## Day 3 (4/2 수) — 문맥감지 + 키워드 충돌 해결

목표: 동음이의어/문맥에 따른 정확한 분류 → v12

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 문맥 충돌 해결기 설계: • "두부"처럼 음식명이면서 의학용어인 케이스 목록화 • "오이 스틱"처럼 재료+조리법으로 카테고리가 바뀔는 패턴 • 문맥 우선순위 테이블 도입 (phrase > word) | 문맥 충돌 룰 엔진 |
| 오후 | 성장(milestone) 키워드 대폭 확장: • 신생아 성장 지표 20개+ (목 가누기, 뒤집기, 앉기, 서기, 걷기, ...) • 간식(snack) vs 이유식(babyfood) 경계 명확화 • 핑거푸드/BLW 키워드 추가 (스틱, 퍼프, 손으로 먹기 등) | 키워드 사전 확장 |
| 저녕 | 테스트 실행 + milestone/snack 정확도 집중 확인 | 카테고리별 분석 로그 |

핵심 타곟: milestone 90%→99%+, snack 96%→99%+, babyfood 95%→98%+

## Day 4 (4/3 목) — 테스트 대폭 확장 + 엣지 케이스

목표: 테스트 커버리지 2배 확장 + 실전 엣지 케이스 보강 → v12 검증

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | sentence_templates.dart 표현 풀 2배 확장 (60→120+ 표현/카테고리) sentencesPerPersona 100→200으로 증가 → 총 20,000 케이스 | 테스트 20,000+ |
| 오후 | 실전 엣지 케이스 전용 테스트 파일 작성: • 복합문장 30개+ ("먹고 잤다", "갈고 먹이고") • 부정문+기록 혼합 20개+ ("안 먹어서 3숯가락밖에") • STT 극단 오타 20개+ (띄어쓰기 없음, 숫자 한글 방식) • 초장문 경계 테스트 (감정 섭인 긴 문장 20개+) | edge_cases_v2.dart |
| 저녕 | 20,000건 테스트 실행 + 실패 분석 + 추가 수정 | 성능 보고서 |

핵심 타곟: 20,000 케이스 기준 98.5%+, 엣지 케이스 95%+

## Day 5 (4/4 금) — 스코어링 엔진 구조 개선

목표: 키워드 매칭 → 구문(phrase) 매칭 전환 + 스코어링 엔진 리팩토링 → v13

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | Phrase-first 스코어링 도입: • 구문 키워드("모유 수유", "이유식 거부") > 단어 키워드 • 충돌 방지용 context rules 테이블 설계 • 가중치 정규화 (min threshold 2.0 재검토) | 스코어링 v2 설계서 |
| 오후 | _calculateCategoryScores 리팩토링: • phrase matching 로직 추가 (2어절+ 키워드 우선) • 문맥 보정 로직 통합 (복합문, 부정문, 두부지탱 등) • 스코어 간격 체크 (1위 vs 2위 차이 < 1.0이면 애매) | v13 파서 코드 |
| 저녕 | 20,000건 테스트 재실행 + 스코어 분포 분석 | 스코어 분포 보고서 |

핵심 타곟: 구조적 개선으로 애매한 케이스 50% 감소

## Day 6 (4/5 토) — 대규모 테스트 + 번호 중간학습

목표: 50,000 케이스 돌파 + 실패 패턴별 번호 수정 → v14

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 테스트 대규모 확장: • sentencesPerPersona 200→500으로 증가 → 총 50,000 케이스 • seed 3개 돌려서 변수 확인 (seed=42, 123, 777) • 표현 풀 3차 확장 (200+ 표현/카테고리) | 테스트 50,000+ |
| 오후 | 실패 패턴 번호 수정 (Confusion Matrix 기반): • 번호 1: 좋은 케이스 5개씩 발췌해서 키워드/패턴 추가 • 번호 2: 반복되는 패턴 그룹화해서 일괄 수정 • 번호 3: 1회성 실패는 규칙 추가 대신 문장 이동/제외 검토 | v14 파서 코드 |
| 저녕 | 50,000건 3회 테스트 + seed별 성능 비교 + 변동성 분석 | 성능 비교 보고서 |

핵심 타곟: 50,000 케이스 기준 99.0%+, seed간 변동성 < 0.5%

## Day 7 (4/6 일) — 최종 안정화 + 문서화

목표: 최종 튜닝 + 전체 회귀 테스트 + 성과 문서화 → v15

| 시간 | 작업 내용 | 성과물 |
| --- | --- | --- |
| 오전 | 전체 회귀 테스트 실행: • v2 268케이스 (100% 유지 확인) • v3 10,000케이스 (99.5%+ 확인) • 50,000케이스 3-seed 테스트 (99.0%+ 확인) • edge_cases 전용 테스트 (95%+ 확인) | 최종 테스트 로그 |
| 오후 | 남은 실패 항목 최종 튜닝 + confidence 임계값 최적화 min threshold 2.0 미세 조정 (1.8 vs 2.0 vs 2.2 비교) | v15 파서 코드 |
| 저녕 | 전체 성과 문서화: 버전별 성능 변화 차트 test/beta_logs/ 최종 정리 + CHANGELOG 작성 | 최종 보고서 |

최종 타곟: v15 전체 99.5%+, 회귀 0건, 문서 완료

# 3. 일일 작업 사이클 (반복 프로세스)

매일 아래 6단계를 반복합니다. 각 단계의 결과물이 다음 단계의 입력이 됩니다:

| # | 단계 | 상세 내용 + 명령어 |
| --- | --- | --- |
| ① | 문장 추가/확장 | sentence_templates.dart에 새 표현 추가 → sentencesPerPersona 조정 새 엣지 케이스는 beta_tester_simulation_test.dart에 직접 추가 |
| ② | 테스트 실행 | flutter test test/beta_tester_simulation_test.dart flutter test test/beta_mass_test.dart 결과는 test/beta_logs/에 자동 저장 |
| ③ | 실패 분석 | mass_failures_*.log 파일을 Claude에게 붙여넣기 mass_patterns_*.log의 혼동 패턴 확인 (expected → actual) |
| ④ | 파서 수정 | nlp_parser.dart 수정 (키워드/패턴/정규화/의도필터) 수정 시 반드시 버전 태그 추가 (// v10 추가: ...) |
| ⑤ | 회귀 테스트 | 기존 테스트(v2 268개) 반드시 먼저 실행 → 100% 유지 확인 깨지면 수정 취소 → 원인 분석 → 재수정 |
| ⑥ | 로그 저장/비교 | test/beta_logs/의 타임스탬프 비교로 개선 추이 확인 전날 대비 성능 향상 확인 (정확도, 카테고리별, 페르소나별) |

# 4. 핵심 기술 전략

## 4.1 Phrase-First Scoring

현재 문제: 단어 단위 매칭으로 "두부"(頭部=머리)가 "두부"(음식)와 충돌. 해결: 2어절 이상 구문을 먼저 매칭하고, 매칭된 구문의 개별 단어는 스코어링에서 제외합니다.

- "두부 지탱" → milestone 4.0점, "두부" 단독 → babyfood 2.0점 (구문 우선)

- "모유 수유" → feeding 6.0점 (phrase), "모유" + "수유" 개별보다 높은 신뢰도

- "오이 스틱" → snack 3.5점, "오이" 단독 → babyfood 2.0점 (문맥 전환)

## 4.2 오타 내성 시스템

현재는 오타를 하드코딩으로 처리합니다. 체계적인 접근으로 전환합니다:

- 유사 발음 그룹 사전: 자음+모음 패턴별 흐한 오타 매핑 (예: ㄹ/ㄴ 혼동, ㅇ/ㅈ 혼동)

- 유아 도메인 오타 Top 50: 실제 앱 사용자 로그에서 추출할 오타 패턴

- Levenshtein distance 1~2 내 자동 보정 검토 (장기적)

## 4.3 비기록 문장 감지 강화

「기록처럼 보이지만 기록이 아닌」 문장 감지가 핵심입니다:

- 고민/걸정형: "모유 잘 나오는지", "이거 정상인가", "어떻게 해야 하지"

- 계획/의도형: "내일 먹여야지", "사와야 하나", "레시피 찾아봐야"

- 상태/감정형: "분유 안 먹어", "잘을 안 자", "배고파"

- 인사/잡담형: "안녕하세요", "아기가 너무 귀엽다"

## 4.4 테스트 확장 전략

| 단계 | 케이스 수 | 시점 | 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 10,000 | Day 1~2 | 현재 구조 (100명×100문장) |
| Phase 2 | 20,000 | Day 3~4 | 표현 풀 2배 확장 + sentencesPerPersona=200 |
| Phase 3 | 50,000 | Day 5~6 | sentencesPerPersona=500 + seed 3개 교차검증 |
| Phase 4 | 50,000+α | Day 7 | 전체 회귀 + edge case 전용 테스트 |

# 5. 성공 기준 (Exit Criteria)

| 지표 | 현재 (v9) | 목표 (v15) |
| --- | --- | --- |
| 전체 정확도 (10,000건) | 97.7% | 99.5%+ |
| 전체 정확도 (50,000건) | - | 99.0%+ |
| 카테고리 최저 정확도 | 90% (milestone) | 97%+ (모든 카테고리) |
| v2 회귀 테스트 (268건) | 100% | 100% 유지 |
| Seed간 변동성 | - | < 0.5% |
| 테스트 커버리지 | 10,000 cases | 50,000+ cases |

# 6. 파일 구조 + 수정 대상

매일 수정하게 될 핵심 파일들입니다:

| 파일 | 빈도 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| lib/services/nlp_parser.dart | ★★★ | 핵심 파서 (키워드, 패턴, 스코어링, 정규화) |
| test/beta_generator/sentence_templates.dart | ★★☆ | 문장 표현 풀 + 오타맵 + 슬롯 변수 |
| test/beta_generator/mass_test_generator.dart | ★☆☆ | 생성 로직 + 페르소나 변환 엔진 |
| test/beta_generator/persona_definitions.dart | ☆☆☆ | 페르소나 100명 정의 (변경 적음) |
| test/beta_tester_simulation_test.dart | ★★☆ | 수동 엣지 케이스 추가용 (회귀 테스트) |
| test/beta_mass_test.dart | ★☆☆ | 대량 테스트 러너 + 로그 저장 |
| test/beta_logs/ | 자동 | 테스트 결과 로그 자동 축적 |

# 7. Claude 협업 가이드

매일의 작업 사이클에서 Claude에게 효과적으로 요청하는 방법입니다:

### 7.1 실패 분석 요청

요청 예시: "이 실패 로그를 분석해서 NLP 파서 수정해줘" → mass_failures_*.log 파일을 붙여넣으면 패턴 분석 + 자동 수정됩니다.

### 7.2 문장 확장 요청

요청 예시: "수유 카테고리 표현을 30개 더 추가해줘" 또는 "간식 vs 이유식 경계 테스트 케이스 만들어줘" → sentence_templates.dart에 표현 풀이 추가됩니다.

### 7.3 테스트 규모 조정

요청 예시: "페르소나당 200문장으로 늘려줘" 또는 "seed 3개로 교차검증 해줘" → mass_test_generator.dart의 파라미터를 조정합니다.

### 7.4 회귀 테스트 요청

요청 예시: "기존 테스트 깨지지 않는지 확인해줘" → v2 268케이스 + v3 10,000케이스 테스트를 실행합니다.

이 로드맵을 따라 7일간 체계적으로 개선하면

97.7% → 99.5%+ 달성이 충분히 가능합니다.

매일의 실패 로그가 다음 날의 개선 재료입니다. 화이팅!